[image: image1.wmf] 


CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr.3357/C1 / 3420
                                 Data: 20.11.2007         

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 15909/ 17.09.2007 formulată de S.C. DRUMURI SI PRESTĂRI CONSTRUCŢII S.A. cu sediul în Sibiu str. Autogării nr. 5-7, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1025/1998, având CUI R 307946, reprezentată legal prin Director general - ing. Gheorghe Lazăr, împotriva raportului procedurii elaborat de autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI CRISTIAN având sediul în Cristian, str. I, nr. 1, jud. Sibiu, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru,,Lucrări de Modernizare a străzilor I, VII parţial, VIII si XII din localitatea Cristian, jud. Sibiu", s-a solicitat:

- anularea în totalitate raportul procedurii înregistrat sub nr. 2885/05.09.2007 al Primăriei Comunei Cristian
- obligarea autorităţii   contractantă   să   anuleze   comunicarea   rezultatului procedurii înregistrat sub nr. 2887/06.09.2007, ca urmare a anularii raportului de procedura prin care a fost declarat câştigător S.C. Geiger Transilvania S.A. 
- constatarea ca neconformă a ofertei depusă de S.C. Geiger Transilvania S.R.L., ca urmare a nerespectarii cerinţelor stabilite în fişa de date a achiziţiei privind prezentarea ofertei financiare şi a graficului în cantităţi de timp pentru fiecare lot separat.
- obligarea autorităţii contractante să refacă calculul punctajului acordat pentru toţi ofertanţii admişi
- obligarea autorităţii contractante să emită un nou raport în care să desemneze ca şi câştigător S.C. Drumuri si Prestări Construcţii S.A.
În baza documentelor depuse de părţi,

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de S.C. DRUMURI SI PRESTĂRI CONSTRUCŢII S.A. în contradictoriu cu autoritatea contractantă PRIMĂRIA COMUNEI CRISTIAN. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică în cauză. 


Prezenta decizie este obligatorie în conformitate cu prevederile art.280 alin.3 din OUG nr.34/2006 aprobată prin Legea nr.337/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

2

